中国轻工业工程建设协会

数字化转型专业委员会工作方案

（征求意见稿）

为实现轻工业工程建设数字化、智能化转型发展愿景，在协会理事会的领导下，数字化转型专业委员会肩负着指导行业数字化、智能化转型发展义务与责任。

按照《中国轻工业工程建设专业委员会管理办法》，协会秘书处依据《数字化转型专业委员会工作条例》（试行稿）在数字化转型专业委员会的指导下，履行引导行业（企业）加强信息化、数字化、智能化转型发展基础设施建设，提高行业（企业）运营信息化、管理网络化，决策智能化水平；探索数字化、智能化技术与工程建设全生命周期的融合路径，综合行业特征，协调行业（企业）参与数字化、智能化标准体系建设与升级；宣传和推广行业内数字化、智能化技术成果；提升行业（企业）工程咨询、勘察设计、工程监理、项目管理和总承包、施工安装、装备制造、工程运维等工程项目全生命周期的数字化共享集成应用能力，以及工厂全过程自动化、智能化水平，实现数字化、智能化转型发展目标。

阶段一：（2021-11----2022-06）引导行业（企业）进行信息化、数字化、智能化基础设施配置。包括但不限于积极推进建筑信息模型（BIM）正向设计、企业办公自动化（OA）、企业信息化、企业资源管理（ERP）、供应链管理（SCM）、客户关系管理（CRM）等设施配置，构建贯穿工程全生命周期的项目组织、设计、建设、管理、运维等环节信息化系统，全面优化企业各项流程，通过统计过程分析和数据驱动，提高管理效率和全过程自动化水平，作为开展数字化、智能化转型的基础。

阶段二：（2022-07----2022-12）结合行业数字化先期探索及范例，探索轻工行业数字化、智能化实现路径，研究和规划行业数字化、智能化标准体系构架，研究细分行业数字化交付标准及智能工厂运维平台建设，探究重点行业领域数字化、智能化工厂数据构架及策略，为后续工程全生命周期各线条协同发力提供纲领指南。利用协会优势，协调业内企事业单位和科研院所，探索多层次的轻工行业数字化、智能化标准体系建设途径，做好优秀工程范例和先进技术在行业内的推广与应用，巩固行业成果，支撑产业发展。

阶段三：（2023-01----2023-12）实现“设计数字化”到“数字化设计”过程。推动行业（企业）流程和设计的标准化建设，倡导各生产企业建立共享图形数据库，通过企业服务器汇集，实现设计图形、装备及材料模型的信息共享；引导行业（企业）应用BIM（建筑信息模型）正向设计，培育专业BIM工程师；在实践中细化和完善配套数字化、智能化标准体系；

阶段四：（2024-01----2024-12）从“数字化工程”到“智能化工程”。推广应用BIM（建筑信息模型）正向设计建模，创建工程项目全生命周期信息模型，构建三维体系实物图形；基于智能化工程实现，探究和深化数据构架和策略，实施工程项目实时化、互动化、内容化的多场景闭环信息的协同与共享功能，为行业提供整个工程项目数字化管理系统，实现数字工程、智慧工程。

阶段五：（2025-01----2025-12）云端化的重构，创新数字化的终极版图。伴随着在线时代移动互联网及物联网技术迭代，建设数据中台、业务中台、A lot中台步伐，实现工程在线多场景闭环优化，实现组织、管理、服务的在线化。

提升全产业链数字化竞争优势，健全轻工业工程建设制浆造纸、食品发酵、轻化工和日用品工程等项目的数字化、智能化行业标准体系，实现数字化、智能化转型发展全场景。全面提高生产效率、降低生产成本、提高交付产品（服务）质量，实现（行业）企业核心价值。

主动拥抱数字化、智能化是时代背景下的必然选择。轻工业工程建设领域覆盖面广，数字化、智能化转型面临着机遇、困难与挑战。面对行业在工业时代的组织向数字化时代的组织切换，要遵守数字经济时代的生产关系、生产力、上层建筑、价值观和利益导向规律，打通数据链接、挖掘数据价值，实践管理变革，全面优化企业的管理、生产、经营流程及组织构架，实现轻工业工程领域的数字化变革。。

二零二一年十一月十五日